第一组工期表及开发规范

组长：潘晨

组员：李彦威、孙瑞程、赵佳音、刘蕴娇、孙佳星

项目名称：嘉润微车行（车管家、新车市场、驾校）

项目周期：2019.5.6-2019.5.11

1. 任务安排
2. 车管家

潘晨：首页（index1.html） 图片命名以小写i开头

李彦威：保险（gc.html）&&保险详情（bxxq.html）&&

我要投保（wytb.html） 图片命名以小写g/b/w开头

孙瑞成：检车（jc.html） 图片命名以小写j开头

赵佳音：洗车（xchtml） 图片命名以小写x开头

刘蕴娇：维护保养（whby.html） 图片命名以小写w开头

孙佳星：零配件求购（lpjqg.html）&& 新闻列表（xwlb.html） 图片命名以小写l/x开头

（2）新车市场

潘晨：首页（index2.html） 图片命名以小写i开头

李彦威：无

孙瑞成：购车优惠（gcyh.html） 图片命名以小写g开头

赵佳音：无

刘蕴娇：购车预约（gcyyhtml） 图片命名以大写G开头

孙佳星：新车推荐（xctj.html） 图片命名以小写x开头

（3）驾校

潘晨：首页（index3.html） 图片命名以小写i开头

李彦威：预约练车（yylc.html） 图片命名以大写Y开头

孙瑞成：预约报名（yybm.html） 图片命名以小写y开头

赵佳音：合作驾校（hzjx.html） 图片命名以小写h开头

刘蕴娇：无

孙佳星：驾考题库（jktk.html） 图片命名以小写j开头

1. 项目工期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 星期一  2019.5.6 | 星期二  2019.5.7 | 星期五  2019.5.10 |
| 组长写好工期表，分配给组员任务 | 组长把网站项目的公共部分发给组员 | 晚上8点前将作业发给组长，组长整合项目和整理bug。 |

1. 开发规范
2. 文件存放及命名

组员自己建立一个单独的文件夹，其中包括：css（xx.css）、js(xx.js)、img(xx.jpg/png)、html(xx.html)。所有css、js文件命名名称和html一致。多个单词用驼峰命名法。

1. 技术规范： 采用HTML、CSS、JavaScript、JQuery技术
2. 图片命名：所有图片以不同小写字母开头（详见工期表）
3. 编码：编码均统一为utf-8
4. Html

使用共同public部分（为保持一致请组员不要进行修改）。声明类型：<!DOCTYPE html>。其中的标签若无连接必须写#<a href="#">

1. Css：注释每一部分内容一目了然能够找到对应页面的位置、id&class命名以本页面小写字母开头命名。
2. Js： 语义化命名驼峰命名法以本页面小写字母开头、做好注释解释。
3. 测试工具：用Hbuilder链接真机测试（尽量使用分辨率不同的手机）
4. 其他： 提高代码利用率，各部分宽度均用百分比，不可出现横向滚动条。